# 武汉大学校园步行导航数据核实与后续获取规划

版本 1.0  |  2026年10月9日  |  项目持续修订用

本规划用于维护校园步行导航的数据质量：先把来源、许可和真实通行条件说清，再核实关键校门、入口与路段，最后通过独立路线对照判断新增数据是否改善导航。任务表和附录保留状态与复核栏，核验后可逐项更新。

当前最需要解决的是校门与道路的现行通行规则、建筑真实入口，以及混合路网和历史校园 GIS 的来源与使用条件。遥感和公开地图已能提出候选路线，尚不足以证明这些路在现场可走、舒适或适合无障碍通行。

# 一 现有数据与实际可用程度

判定口径：取得表示文件或记录已到手；处理表示完成了提取、匹配或计算；核实表示有可追溯的规则或现场证据；正式使用还需要与具体导航场景相符的来源、许可、有效期和独立验证。以下按2026年10月9日研究快照列示。

| 数据 | 已取得与处理 | 可支持的功能 | 尚缺的证明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正式路网 | 研究快照的混合路网为EPSG:4326、14,622条有向边；边属性有版本/哈希记录。 | 可作现有最短路和候选属性的对照骨架。 | 校园边界、来源许可、局部连接和步行权限未逐段核实。 |
| 现有POI | 本次只读检查项目data/pois.json为443条；名称、别名和坐标可读取。 | 可供目的地检索及路线起终点吸附。 | 数量会随另一数据工作变化；实际入口、别名准确性和路网连接仍需抽样核实。 |
| OSM通行与入口 | Geofabrik湖北PBF快照为2026-10-06；提取2,994条候选道路及559个出入口、障碍和过街节点，形成69项断点队列。 | 可定位值得复核的门点、限制标签、台阶及连通缺口。 | 原始标签和OSM学部范围不是现行校方政策；队列69项全部待核验。 |
| CHMv2树冠 | Meta/WRI CHMv2瓦片已取得，并按路段周边计算树冠高度代理；绑定边ID与几何哈希。 | 筛选可能有遮荫差异的路线。 | 瓦片未找到观测日期；树冠高度不等于当下行人阴凉或舒适度。 |
| SinoLC地表分类 | SinoLC-1武汉成员已取得，ZIP成员CRC32、长度及SHA-256已核对；母包MD5未验证。 | 辅助比较植被与地表类型候选。 | 影像时间混合且较旧；NoData与分类不代表真实通行条件。 |
| SinoBF建筑功能 | SinoBF-1 V1.0武汉图层已提取，建筑功能仅用于候选筛查。 | 查找可能遗漏的楼宇功能。 | 缺官方名称、入口和开放时间；CC BY-NC 4.0用途需按场景审查。 |
| Overture建筑与地点 | 2026-09-23.1版已按研究范围作本地筛选；Buildings及Places保留不同来源许可。 | 辅助楼宇轮廓与地点查漏。 | 存在分类错配或重复候选；轮廓中心不是入口，混合来源需保留逐条授权信息。 |

以上数量对应数据快照，不代表现行校方全量数据。正式路线是否安全、开放及按身份可通行，仍以有效规则与获准现场核验为准。

# 二 当前需要核实的事项

按对路线正确性的影响安排核实。V01至V03先处理范围、许可和通行约束；V04至V06核实目的地、无障碍与环境；V07处理历史GIS资料。每项默认状态为待核实，结果和下次复核日期留给后续填写。

| 编号 | 事项 | 已知证据与缺口 | 下一步行动与获取对象 | 完成标准与跟踪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V01 | 校园边界 | 现有图网范围和三个OSM学部关系可用于筛选；33项断点由项目多边形裁剪产生。项目范围尚无校方确认。 | 向项目数据负责人或校方确认研究边界及边界版本；逐项判定33处道路是否属于目标区域。 | 边界依据、版本及33项范围判定可追溯；不把裁剪写成物理封闭。 状态：待核实；结果：待填；复核：待定 |
| V02 | 路网来源 | 混合路网含课程图资；ArcEngine-WGIS等候选的许可、采集日期与坐标系有疑点。 | 核对原始资料、许可范围、CRS、采集年代和拓扑语义；请导师或持有者确认书面条件。 | 研究、公开展示、衍生分发条件分别记录；争议图层留在候选层。 状态：待核实；结果：待填；复核：待定 |
| V03 | 校门与道路通行 | 69项队列含34个access_node及2个access_way；2025预约系统上线已确认，具体门/时段仍未知。 | 先向保卫部门或导师引荐团队核实身份、进出方向、开放时间、预约前提和临时封闭；获准后核对门点。 | 每条规则有对象、适用人群/方式、方向、有效期、来源和复核人；冲突标为待裁定。 状态：待核实；结果：待填；复核：待定 |
| V04 | 楼宇与入口 | 当前POI快照有443条，SinoBF与Overture仅提供候选名称/轮廓。 | 选常用教学楼、图书馆、医院及校门，核对别名、实际步行入口和入口到道路的连接。 | 抽样点能到达正确入口；建筑中心不得充当已核实的门。 状态：待核实；结果：待填；复核：待定 |
| V05 | 无障碍与路面 | OSM有台阶、坡度与路面标签候选，完整性和现场现况未知。 | 在获准区域记录台阶、坡道、路缘、路面与前后连续性，优先覆盖关键OD差异路段。 | 逐段标明观测日期、位置、通行方式和无法确认的环节；形成可复查记录。 状态：待核实；结果：待填；复核：待定 |
| V06 | 环境偏好 | CHMv2和SinoLC仅为代理；od_04、od_02的离线计算仍未现场验证。 | 同一天时段比较同图网最短路与候选路，记录天气、树荫、实际距离、用时和是否抵达入口。 | 至少一组独立实走对照有原始记录；未观察到收益就记无收益或不确定。 状态：待核实；结果：待填；复核：待定 |
| V07 | 历史校园GIS | ArcEngine-WGIS有人行道、站点和线路候选；BikeMap有静态道路点边；两者数据权利和时相未明。 | 向作者或导师核实数据文件的许可、底图来源、采集日期、CRS和字段含义；披露已做的本机临时只读审查。 | 取得明确许可与元数据后再评估是否值得独立比对；未经确认不并入正式路网。 状态：待核实；结果：待填；复核：待定 |

# 重点门点的首轮核查

相近点仅用于安排同一次到访，不能据此认定为同一个校门。下表的最大受影响分量是图论影响指标，不代表标签错误或现场封闭。

| 门点候选 | 原始OSM节点ID | 现场或校方需回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 凌波门 | 1199819110、13613667177、13613667184 | foot=no与foot=permit并存；一项标注07:00至22:00。核对各开口及方向。 |
| 文澜门 | 13613667193、1663906491、13613667196 | foot=no与foot=permit并存；核对全天标注是否仍适用。 |
| 弘毅门 | 13241555638、13613667157 | foot=no与foot=permit并存；核对预约、身份及实际位置。 |
| 珞珈门近邻簇 | 13238420133、13238420137、13240918484、13613667148 | foot=no与foot=permit并存；逐点核对进出方向与通行条件。 |

# 三 后续值得获取的数据

获取顺序按步行导航价值、现有缺口和获取可行性安排。优先向校方索取窄范围、带有效期的静态或脱敏事实；拿不到导出时，可先取得具体规则确认与获准核验渠道。

| 编号 | 事项 | 已知证据与缺口 | 下一步行动与获取对象 | 完成标准与跟踪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | 当前通行规则 | 当前门点队列与历史公告给出线索；规则没有身份组和周期时段的可靠现况。 | 保卫部及校园交通协作团队：校门/通道ID、坐标、人员类型、方向、开放时段、预约要求、临时封闭起止与维护人。 | 能按时间和身份判定一条路线是否可走；每条附来源、有效期与更新方式。 状态：待核实；结果：待填；复核：待定 |
| D02 | 真实入口与常用设施 | 现有POI可检索；楼宇轮廓和质心无法代表入口。 | 校方地图/院系/现场：楼名与别名、设施类别、入口坐标、入口对应路段、开放时段、更新时间。 | 抽样目的地导航到正确入口，名称及坐标可追溯。 状态：待核实；结果：待填；复核：待定 |
| D03 | 无障碍连续性 | OSM标签稀疏；台阶、坡道与路缘的连续路线未获证实。 | 校方无障碍设施资料或获准现场观察：台阶级数、坡道、路缘、宽度/障碍、通行方向及变动日期。 | 关键路线从起点到目标入口连续可达；未知段显式标记。 状态：待核实；结果：待填；复核：待定 |
| D04 | 缺失人行连接 | 现有图可能遗漏穿楼通道、支路和校园内部连接；历史GIS仅是候选。 | 获准的路网图层或定点踏勘：端点、线形、连接方式、是否常开、限制、采集日期、CRS和许可。 | 候选边与正式图拓扑匹配并经实地核对，断点变化可解释。 状态：待核实；结果：待填；复核：待定 |
| D05 | 阴凉与地面体验 | 遥感树冠与地表是代理，无法说明不同时间的地面体感。 | 分时段现场观察：路段ID、天气、时间、阴凉范围、路面、步行时间、观测方式。 | 固定样本可复测；与最短路比较时说明真实绕行和体验差异。 状态：待核实；结果：待填；复核：待定 |
| D06 | 静态校巴资料 | 2026年暑期约15分钟班次是当时报道，不能代表学期常规服务。 | 后勤运输责任部门：线路几何、站点坐标与顺序、运营日、班次/时段、有效日期、更新渠道和许可。 | 可独立核对一条常规学期线路；接驳评估保留纯步行方案。 状态：待核实；结果：待填；复核：待定 |
| D07 | 路线偏好样本 | 现有离线OD对照少且没有地面真值，不能据此训练学习式路线决策。 | 在已获准、可通行的路线中收集匿名成对选择与任务完成结果：OD、路线版本、时间天气、到达入口、用时、反馈。 | 样本可复核且覆盖不同场景；只用作后续偏好研究，不保存个人轨迹或身份。 状态：待核实；结果：待填；复核：待定 |

# 低优先级和独立扩展

WHU-Mix Vector仅在确认存在珞珈山校区覆盖、逐源许可和清楚影像日期后，再比较其建筑轮廓是否补足现有候选；它本身不提供入口。i2Nav-Robot适合定位或建图评测，只有研究目标扩展到这一方向才评估下载。校巴实时到站数据另作后续扩展，需正式授权的只读接口和故障回退，不以小程序私有接口作为来源。

# 四 执行安排与路线对照

| 阶段 | 先做什么 | 完成后进入下一阶段的依据 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 确认研究边界、路网/历史GIS来源与许可；向校方核实行人规则的获得方式。 | 范围版本明确；可进入现场的区域与需联系部门明确；未知规则保持未知。 |
| 第二阶段 | 分流69项：先审33项边界，再核34个门点和2条道路限制；核常用入口与台阶坡道。 | 关键对象有独立证据、日期、适用对象和冲突记录；不凭图论结果放宽限制。 |
| 第三阶段 | 在经确认可走的图网上，独立走路线并比较最短路与环境偏好路。 | 至少一组OD记录正确入口、通行可行性、实际距离/时间、阴凉及失败原因。 |

首轮两组路线仅用于决定哪些差异值得核验。两张图网必须分别计算、分别记录；路线边缺少显式foot/access不表示可以通行。

| 路线候选 | 离线发现 | 外业前提及记录 |
| --- | --- | --- |
| 樱花大道至珞珈山 od_04 | β=0.25树冠代理：混合图+11.6个百分点、绕行+1.84%；OSM-base图+10.5个百分点、绕行+1.50%。 | 先确认使用图网及其许可，再检查山路、台阶、开放条件与终点入口；此路线不作无障碍样本。 |
| 总馆至工学分馆 od_02 | 混合图树冠代理+6.3个百分点、绕行+0.88%；OSM-base图树冠偏好未换路。 | 核对两端实际入口与差异路段；该对照主要用于判断结论对图网来源有多敏感。 |

当前路况事件机制能表示绑定到边的一次性临时管制及明确的生效、失效时刻；身份组、每周重复开放的校门规则需要在取得授权数据后单独设计。结果未核实、发生冲突或超过有效期时，记录为未知并安排复核。

# 五 记录规则与进入正式数据的条件

每个任务保留固定编号、当前证据、缺口、下一步行动、获取对象、完成标准、状态、核验结果和下次复核日期。状态推荐使用待核实、已确认开放、已确认关闭、有条件通行、证据冲突、不适用。任何状态变更要附证据链接或获准的现场记录编号、核验日期与复核人角色。

数据取得后先逐项记录是否允许内部研究、公开展示、派生使用和再分发，以及坐标系、更新责任方和有效期。只有许可和通行事实均明确、关键路线独立验证通过，才考虑形成正式数据变更；环境偏好要有可理解的地面收益，并保留最短路对照。

# 资料依据

数据截至2026年10月9日研究快照，更新时应重新核对来源、数量和现行校方规则。

独立研究工作树：06_武大校园专属步行数据增强规划_20261009.md、07_武大步行通行事实现场核验清单_20261009.md、research/campus_enrichment/source_manifest.json。

69项原始核验队列：osm_walk_connectivity_review_queue_20261009.csv（本机D盘05_reports目录）。

官方网页：2025年新版预约系统公告  ·  2026年校园交通治理协作报道  ·  2026年暑期校巴服务报道

# 附录一 69项连通性核验索引

索引按入口节点、道路限制、边界裁剪分组。编号A01至A69为本文档的稳定工作编号；原CSV行号方便回查原文件。每行保留OSM对象链接、坐标和原核验问题。当前69项均为待校方或现场核实，后续状态须由记录模板补证据后更新。

| 编号 | 原行 | 类型 | OSM对象 | WGS84坐标 | 原核验问题 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 2 | 入口节点 | node/1197839325 | 30.546276, 114.3521343 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A02 | 3 | 入口节点 | node/1199819000 | 30.5475755, 114.360592 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A03 | 4 | 入口节点 | node/1199819110 | 30.5456031, 114.3651454 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A04 | 5 | 入口节点 | node/12847404810 | 30.5441602, 114.3677943 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A05 | 6 | 入口节点 | node/12847404821 | 30.5472976, 114.3570848 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A06 | 7 | 入口节点 | node/12847404823 | 30.5474522, 114.3559917 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A07 | 8 | 入口节点 | node/13545293323 | 30.543298, 114.3680824 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A08 | 9 | 入口节点 | node/1358787382 | 30.537472, 114.3718686 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A09 | 10 | 入口节点 | node/13613667177 | 30.5456112, 114.3651049 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A10 | 11 | 入口节点 | node/13613667184 | 30.5455911, 114.3650507 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A11 | 12 | 入口节点 | node/13613667193 | 30.5477465, 114.3549802 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A12 | 13 | 入口节点 | node/13613667196 | 30.5477507, 114.3548324 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A13 | 14 | 入口节点 | node/1663906491 | 30.5477485, 114.3549181 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A14 | 25 | 入口节点 | node/1202521195 | 30.5306661, 114.3506798 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A15 | 26 | 入口节点 | node/1205109804 | 30.5342996, 114.3508673 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A16 | 27 | 入口节点 | node/13238420133 | 30.5349998, 114.351865 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A17 | 28 | 入口节点 | node/13238420137 | 30.5350162, 114.3518877 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A18 | 29 | 入口节点 | node/13240918484 | 30.5349604, 114.3518104 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A19 | 30 | 入口节点 | node/13241555638 | 30.5377545, 114.3515012 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A20 | 31 | 入口节点 | node/13613667148 | 30.535039, 114.3519193 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A21 | 32 | 入口节点 | node/13613667157 | 30.537708, 114.3515066 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A22 | 33 | 入口节点 | node/1663906468 | 30.5416326, 114.3490155 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A23 | 34 | 入口节点 | node/3631666389 | 30.5381406, 114.3511314 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A24 | 35 | 入口节点 | node/3709156166 | 30.5349699, 114.3523725 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A25 | 60 | 入口节点 | node/1196703578 | 30.5343546, 114.366326 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A26 | 61 | 入口节点 | node/1196703592 | 30.535526, 114.368411 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A27 | 62 | 入口节点 | node/1197776359 | 30.5356397, 114.368877 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A28 | 63 | 入口节点 | node/12848272105 | 30.5353644, 114.3683854 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A29 | 65 | 入口节点 | node/12803984173 | 30.5327809, 114.3578862 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A30 | 66 | 入口节点 | node/12803984185 | 30.5318465, 114.3576199 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A31 | 67 | 入口节点 | node/12803984188 | 30.5309873, 114.3576228 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A32 | 68 | 入口节点 | node/12803984195 | 30.5302055, 114.3575065 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A33 | 69 | 入口节点 | node/12802547762 | 30.5327861, 114.3622919 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A34 | 70 | 入口节点 | node/12802547775 | 30.5330017, 114.3613013 | 核实此门/入口的位置、行人权限、适用身份、方向及开放时段；不要仅凭 OSM 标签改为可通行。 | 待核实 |
| A35 | 36 | 道路限制 | way/243164211 | 30.5352647, 114.3522962 | 核实此道路当前是否处于施工/封闭状态及有效期限；不要把历史施工状态永久写入路网。 | 待核实 |
| A36 | 37 | 道路限制 | way/243164213 | 30.5351919, 114.3526765 | 核实此道路当前是否处于施工/封闭状态及有效期限；不要把历史施工状态永久写入路网。 | 待核实 |
| A37 | 15 | 边界裁剪 | way/1382895751 | 30.5476413, 114.3520874 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A38 | 16 | 边界裁剪 | way/1383475020 | 30.5476728, 114.3521901 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A39 | 17 | 边界裁剪 | way/1476197507 | 30.5471032, 114.3509787 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A40 | 18 | 边界裁剪 | way/1476197509 | 30.5463077, 114.3503195 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A41 | 19 | 边界裁剪 | way/1476197523 | 30.5474848, 114.3519321 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A42 | 20 | 边界裁剪 | way/1485863857 | 30.5359613, 114.3718998 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A43 | 21 | 边界裁剪 | way/1485863858 | 30.5367379, 114.3727428 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A44 | 22 | 边界裁剪 | way/1485863863 | 30.5369862, 114.3722988 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A45 | 23 | 边界裁剪 | way/1495721275 | 30.5480678, 114.3514124 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A46 | 24 | 边界裁剪 | way/455186802 | 30.5477881, 114.3523215 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A47 | 38 | 边界裁剪 | way/103755064 | 30.5287656, 114.3477913 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A48 | 39 | 边界裁剪 | way/103755114 | 30.5409331, 114.3489924 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A49 | 40 | 边界裁剪 | way/103943354 | 30.5304755, 114.3482956 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A50 | 41 | 边界裁剪 | way/103943357 | 30.5299582, 114.348132 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A51 | 42 | 边界裁剪 | way/127029059 | 30.5381993, 114.3466053 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A52 | 43 | 边界裁剪 | way/127188019 | 30.5418208, 114.3483771 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A53 | 44 | 边界裁剪 | way/127188020 | 30.5419304, 114.3475381 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A54 | 45 | 边界裁剪 | way/1279001408 | 30.5293463, 114.3481456 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A55 | 46 | 边界裁剪 | way/1476719772 | 30.5428986, 114.3486334 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A56 | 47 | 边界裁剪 | way/1480437174 | 30.529413, 114.3482278 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A57 | 48 | 边界裁剪 | way/1494372121 | 30.5416263, 114.3482703 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A58 | 49 | 边界裁剪 | way/1494372124 | 30.5382988, 114.3465828 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A59 | 50 | 边界裁剪 | way/1494424050 | 30.5398628, 114.347749 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A60 | 51 | 边界裁剪 | way/1494424065 | 30.5401559, 114.3479768 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A61 | 52 | 边界裁剪 | way/1494424067 | 30.5404204, 114.3485924 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A62 | 53 | 边界裁剪 | way/1494424068 | 30.5402891, 114.3482556 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A63 | 54 | 边界裁剪 | way/1494450143 | 30.5407785, 114.3489881 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A64 | 55 | 边界裁剪 | way/1494831553 | 30.5303485, 114.348233 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A65 | 56 | 边界裁剪 | way/149561626 | 30.5287931, 114.3477008 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A66 | 57 | 边界裁剪 | way/172746558 | 30.5421515, 114.3486345 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A67 | 58 | 边界裁剪 | way/236518323 | 30.529248, 114.3480643 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A68 | 59 | 边界裁剪 | way/99145247 | 30.5419867, 114.3485094 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |
| A69 | 64 | 边界裁剪 | way/103639131 | 30.532753, 114.3656323 | 核实此道路限制是否现行；若为校园边界裁剪项，另核对项目边界，不要将裁剪结果当作物理封路。 | 待核实 |

# 附录二 单项核验记录模板

每次核验复制下面的字段填写一条记录；若同一行涉及多个开口或不同时间条件，分别记录，保留原始对象与历史状态。

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 任务编号与对象 | V或D任务编号；如关联69项，另填A编号、原CSV行、OSM对象链接。 |
| 当前证据与缺口 | 现有来源、版本、原标签、尚未确认的问题。 |
| 核验结果 | 开放／关闭／有条件／冲突／不适用／未核实；写明观察到的实体与路网连接。 |
| 适用条件 | 适用人员与方式、进出方向、工作日和假日时段、预约前提。 |
| 空间与时间 | 坐标及CRS、定位误差、核验时间、有效起止、下次复核日期。 |
| 证据与责任 | 官方通知URL或文号、获准现场记录编号、核验人角色、更新责任部门。 |
| 许可与下一步 | 内部研究、公开展示、派生与分发的许可范围；冲突时需向谁确认。 |

# 附录三 修订记录

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 核验人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026年10月9日 | 依据现有研究快照建立任务、69项索引和记录口径。 | 待填写 |
| 下一版 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |